| CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | (*( |
| Số: 112/2021/BC-BĐH | Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021 |

### BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Khảo sát và Xây Dựng – USCO

Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

- Đánh giá tình hình chung:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, được thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO. Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch năm. Cán bộ lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc đều phải quán triệt một tinh thần cao nhất đó là hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Công ty đã gặp những khó khăn thách thức và thuận lợi nhất định.

- Thuận lợi

- Thương hiệu USCO trong các lĩnh vực sản xuất truyền thống như: Khảo sát thăm dò tài nguyên; ĐCCT; ĐCTV; khảo sát địa hình; xử lý nền móng; Tư vấn kiểm định vật liệu, công trình xây dựng… vẫn được khẳng định và được đánh giá cao trên thị trường.

- Lĩnh vực xây lắp tiếp tục có bước phát triển, năng lực quản lý và tay nghề của CBCNV được nâng cao. Lĩnh vực này đã chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản lượng và doanh thu, tạo việc làm và lợi nhuận cho Công ty.

- Tập thể CBCNV trong toàn Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, gắn bó, chia sẻ những khó khăn để từng bước đơn vị vượt qua khó khăn thách thức.

- Khó khăn

Năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 hoành hành trên khắp thế giới, gây ảnh hưởng rất lớn đến các nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, xây dựng. Công ty USCO hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây lắp nên đã chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch. Các dự án về xây dựng, bất động sản, giao thông bị hạn chế triển khai, hủy đầu tư hoặt thi công cầm chừng. Mười một (11) chi nhánh của Công ty tại nhiều địa bàn các tỉnh trên cả nước luôn hoạt động trong tình trạng thiếu việc làm, giá trị sản xuất đạt thấp, đơn giá hợp đồng ngày càng giảm trong khi đó các chi phí sản xuất cố định lại tăng cao như: Chi phí trả tiền thuê trụ sở, tiền thuế đất, nguyên nhiên vật liệu, máy thi công, nhân công. Trong năm 2020 giá trị sản lượng, doanh thu của các Chi nhánh rất thấp lợi nhuận không đáng kể thậm chí lỗ và tiềm tàng thua lỗ; thu nhập người lao động rất thấp.

Công ty USCO hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống, là khảo sát, đo đạc, thí nghiệm kiểm định, thiết kế, xử lý nền móng. Những lĩnh vực này qua các năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh không lành mạnh, đơn giá ngày càng giảm, đặc biệt môi trường làm việc vất vả, thu nhập thấp nên rất khó thu hút được người lao động trong xã hội tham gia, đặc biệt lao động có trình độ, tay nghề cao.

+  Năm 2020 Công ty đã phát sinh những chi phí đột xuất so với hàng năm như:

- Chi phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc, cắm mốc đo vẽ bản đồ hiện trạng, lập hồ sơ … xin cấp: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” (Công ty đã được Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12/8/2020).

-  Chi phí thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán… triển khai xây dựng văn phòng USCO tại 226 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

- Chi phí cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc tại trụ sở làm việc tại 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chi phí tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.

- Sự sụt giảm liên tục tỷ giá Đô la Mỹ với Việt Nam đồng.

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong lĩnh vực xây lắp rất thấp.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập của người lao động và làm giảm lợi nhuận năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

# II – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2020:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | TH 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán) | Thực hiện 2020 so với |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | K/H 2020 | T/H 2019 |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tr.đg | 170.000 | 242.404 | 143% | 122% |
| 2 | Doanh thu (không thuế VAT) | Tr.đg | 160.000 | 228.386 | 143% | 102% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đg | 5.000 | 3.097 | 62% | 62% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu | % | 9,09 | 5,63 |  |  |
| 5 | Tổng các khoản nộp Ngân sách | Tr.đg | 12.500 | 4.204 | 33,6% | 38,6% |
| 6 | Lao động và thu nhập |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Lao động sử dụng b/quân trong năm (bao gồm cả thuê ngoài) | Người | 350 | 356 | 101,7% | 60% |
|  | Trong đó: Lao động trong danh sách tham gia BHXH tại Cty | Người | 260 | 230 | 88,4% | 88,4% |
| 6.2 | Thu nhập bình quân 1 người/ tháng | 1000đ | 7,5 | 7,028 | 91% | 100% |

Số liệu trên là kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất. Số liệu cụ thể của 11 Chi nhánh trực thuộc và khối cơ quan Công ty như sau:

- Kết quả sản xuất của các Chi nhánh trực thuộc Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Tên đơn vị | Giá trị sản xuất | Doanh thu | Lợi nhuận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TH 2020 | % KH | TH 2020 | % KH | TH | % KH |
| 1 | XN KSĐC và XD | 5.587 | 93% | 4.126 | 76% | 30 | 15% |
| 2 | XN Khảo sát Đo đạc và Xây dựng | 4557 | 57% | 3.271 | 41% | (56) | (-18%) |
| 3 | XN Khảo sát và Xử lý nền móng | 12.400 | 99% | 11.447 | 95% | 203 | 58% |
| 4 | Xí nghiệp Khảo sát và ĐT XD | 27.000 | 108% | 24.861 | 138% | 78 | 26% |
| 5 | Chi nhánh Công ty tại Miền Trung | 6.362 | 82% | 5.570 | 80% | 62 | 21% |
| 6 | Chi nhánh Công ty tại Miền Nam | 7.250 | 60% | 4.353 | 44% | 78 | 16% |
| 7 | Trung tâm TN&KĐXD Hà Nội | 2.381 | 53% | 1.942 | 49% | 45 | 18% |
| 8 | Trung tâm TN&KĐXD Hải Phòng | 900 | 20% | 755 | 19% | (215) | (-86%) |
| 9 | Trung tâm TN&KĐXD Quảng Ngãi | 3.500 | 78% | 1.978 | 49% | 25 | 10% |
| 10 | Trung tâm TN&KĐXD Miền Trung | 4.214 | 94% | 3.877 | 97% | 48 | 24% |
| 11 | Trung tâm TN&KĐXD Miền Nam | 4.334 | 51% | 3.940 | 49% | 17 | 3% |
| 12 | Khối cơ quan Công ty | 163.919 | 227% | 162.263 | 215% | 2.783 | 176% |

- Kết quả sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực chính cụ thể như sau:

Đánh giá chung:

+) Tư vấn: Lĩnh vực tư vấn chiếm tỷ trọng khoảng 25% cơ cấu doanh thu (giảm còn bằng 68% so với năm 2019). Trong lĩnh vực này ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt, các hợp đồng thực hiện có giá trị nhỏ, đơn giá rất thấp và các công trình ở xa trụ sở, kho bãi tập kết thiết bị máy móc. Điều đó ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp tới chi phí, giá thành sản phẩm và lợi nhuận công trình. Giá trị sản xuất trong lĩnh vực này được tập hợp từ 11 chi nhánh và khối cơ quan công ty thực hiện, nhiều chi nhánh có giá trị doanh thu đạt dưới ngưỡng hòa vốn dẫn đến thua lỗ. Hiệu quả SXKD đạt rất thấp, các hợp đồng ký được chủ yếu là để có việc làm cho CBCNV, giữ khách hàng và thị trường.

+) Lĩnh vực xây lắp: Giá trị sản xuất của USCO năm 2020 chủ yếu đến từ xây lắp (~ 75%). Các dự án USCO thực hiện đều đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, chất lượng, mỹ thuật công trình, được chủ đầu tư đánh giá cao. Trong lĩnh vực này Công ty cũng gặp một số khó khăn trong triển khai công việc: Công trình thi công xa trụ sở chính; trang thiết bị thi công của Công ty còn thiếu, chủ yếu phải thuê ngoài; giá trị hợp đồng là cố định trong khi thời gian thực hiện hợp đồng thi công dài dẫn đến ảnh hưởng việc tăng giá nguyên vật liệu, nhân công …Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đến việc huy động và chi phí nhân công, kéo dài thời gian thi công.

Trong lĩnh vực này, với các hợp đồng Công ty đã thực hiện tuy đơn giá hợp đồng thấp do phải cạnh tranh trong đấu thầu, bù lại dòng tiền tương đối tốt, mặc dù tỷ suất lợi nhuận không cao nhưng giá trị doanh thu lớn nên đã đem lại nguồn thu đáng kể cho USCO bù đắp một phần những thiếu hụt trong các lĩnh vực truyền thống khác.

- Đánh giá tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của USCO nói chung là lành mạnh, thanh khoản tốt không nợ đọng những chi phí phát sinh trong kỳ. Doanh thu 228,386 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu dự kiến: 1,36%; tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu: 5.63%. Những tỷ suất trên là chưa cao do các hoạt động của USCO mang đặc thù xây lắp (kể cả giá trị được coi là lĩnh vực tư vấn). Tình hình công nợ phải thu phải trả vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên năm 2020 là năm nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các đối tác cũng gặp nhiều khó khăn do vậy giá trị nợ phải thu đòi được còn thấp, Ban thu hồi công nợ của Công ty cần quyết liệt tích cực hơn nữa trong việc đòi nợ các khách hàng.

# 5. Công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức nhân sự:

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Chế độ thông báo thông tin trên sàn chứng khoán với nguyên tắc: cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch.

Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Các quyền lợi, chế độ, đời sống, thu nhập của Người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định (tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng).

Nguồn vốn Chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.

Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ khi đến hạn.

Công tác quyết toán thu hồi vốn đã tích cực đôn đốc giải quyết, tuy nhiên do nhiều Chủ đầu tư còn rất khó khăn về vốn, hồ sơ thanh quyết toán còn thiếu nên công nợ tồn đọng từ nhiều năm hiện vẫn còn khá lớn.

- Công tác tổ chức cán bộ: Trong năm 2020 công ty đã ra quyết định bổ nhiệm 01cán bộ là phó phòng quản lý Công ty, bổ nhiệm 01 cán bộ phó Giám đốc Xí nghiệp, miễn nhiệm 01 phó giám đốc Xí nghiệp và bổ nhiệm lại 23 cán bộ thuộc diện Công ty quản lý.

6- Công tác đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất:

+) Về đầu tư: Chủ trương của Công ty là xã hội hóa các khoản đầu tư trang thiết bị máy thi công để tăng vai trò làm chủ, tăng ý thức bảo quản, sử dụng tài sản và tìm kiếm công việc để nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong năm Công ty đã quyết định đầu tư: Cải tạo, chỉnh trang sửa chữa trụ sở làm việc tại 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm tăng tuổi thọ công trình, cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV và tạo hình ảnh, ấn tượng tốt của Công ty đối với khách hàng.

+) Về mở rộng sản xuất, phát triển thị trường : Chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát thị trường, đối tác truyền thống để triển khai các lĩnh vực sản xuất là thế mạnh của thương hiệu USCO. Đẩy mạnh sản xuất trong lĩnh vực xử lý nền móng, xây lắp công trình.

7- Công tác chỉ đạo thi công và quản lý chất lượng:

Công tác chỉ đạo kỹ thuật thi công luôn được coi trọng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình ISO được áp dụng. Tạo mọi điều kiện tốt nhất (về vốn trong sản xuất, điều chuyển cán bộ, công cụ dụng cụ, hồ sơ pháp lý…) để các đơn vị trong Chi nhánh, các đội thi công trên công trường hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ theo kế hoạch và chất lượng đề ra.

Công tác an toàn lao động luôn được coi trọng và luôn được đặt lên hàng đầu, tại những công trình lớn, quan trọng Công ty đều cử cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, trong năm 2020 toàn Công ty không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra, công trình ngăn nắp, sạch sẽ được Chủ đầu tư khen ngợi.

Làm tốt công tác nội nghiệp, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên công tác lưu trữ hồ sơ chưa được quan tâm đúng mức và kịp thời.

Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được cấp.

8-Về hoạt động kinh doanh của 11 đơn vị trực thuộc Công ty :

Về thực hiện kế hoạch sản lượng Công ty giao : Toàn bộ 11 Chi nhánh không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao, chỉ tiêu lợi nhuận đơn vị đạt cao nhất là 58% KH năm (Xí nghiệp Xử lý nền móng), thấp nhất đạt 03% KH năm (Trung tâm TN & KĐXD Miền Nam). Đặc biệt có 2 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ là : Xí nghiệp Đo đạc lỗ 56 triệu đồng; Trung tâm thí nghiệm Hải Phòng lỗ 215 triệu đồng. Nguyên nhân gây lỗ tại hai đơn vị trên là do thiếu việc làm, doanh thu thấp.

Nhìn chung giá trị thực hiện của các đơn vị nhỏ, mức độ đóng góp vào kết quả SXKD của Công ty thấp, không ổn định và còn tiềm tàng nhiều rủi ro thua lỗ.

Về hoạt động của các Trung tâm sản xuất trực thuộc Công ty: Trong năm chỉ có Trung tâm Công nghệ khoan là có nguồn công việc tìm kiếm được tương đương giá trị sản lượng 1,0 tỷ đồng, các Trung tâm còn lại đã ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng, triển khai công việc Công ty giao.

9-Một số hợp đồng lớn, trọng điểm đã thực hiện trong năm 2020:

- Lĩnh vực xây lắp:

- Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, cầu tàu, bến liền bờ, trung tâm huấn luyện cảnh sát biển vùng 3 tại Nha Trang. Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng Mỹ; giá trị hợp đồng 11.0 triệu đô la Mỹ, công trình được thực hiện từ 4/2019 và năm 2020. Dự án đã được hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư.

- Xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, xử lý nền công trình, sân bãi, cảnh sát biển vùng 1 tại Hải Phòng. Chủ đầu tư: Bộ quốc phòng Mỹ, giá trị hợp đồng: 3,438 triệu đô la Mỹ. Dự án thực hiện từ 8/2020 và năm 2021. Hiện dự án đang triển khai phần xử lý nền công trình.

- Khoan phụt gia cố chống thẩm hồ chứa nước Bản Lải, Lạng Sơn; chủ đầu tư: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giá trị hợp đồng: 28.0 tỷ; thi công năm 2019, hoàn thành năm 2020.

- Lĩnh vực thăm dò:

- Dự án thăm dò đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ xin cấp phép mỏ đá vôi xi măng Thành Thắng. Giá trị hợp đồng 5,6 tỷ (thực hiện từ năm 2017, dự kiến hoàn thành 02/2021).

- Dự án thăm dò đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ xin cấp phép mỏ đá vôi xi măng Long Sơn. Giá trị hợp đồng 13,2 tỷ ( thực hiện từ năm 2019, dự kiến hoàn thành 2022).

- Dự án thăm dò, đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ cấp phép mỏ đá sét Bút Sơn – Hà Nam, mỏ phụ gia Laterit Hòa Bình …

- Lĩnh vực khảo sát địa hình:

- Đo vẽ 1/10.000 gói thầu 03TV Tư vấn khảo sát địa hình thuộc Đồ án Điều chỉnh Quy Hoạch chung xây dựng thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040; giá trị hợp đồng 495 triệu.

- Khảo sát lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; giá trị hợp đồng 402 triệu.

- Khảo sát lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; giá trị hợp đồng 583 triệu.

- Khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch phân khu khu vực thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/2000; giá trị hợp đồng 972 triệu.

- Đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 dự án phân khu nông nghiệp đô thị sinh thái An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; giá trị hợp đồng 650 triệu đồng. ...

- Lĩnh vực khảo sát địa chất:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn và lập báo cáo NCKT dự án ĐTXDCT khai thác, tuyển quặng Titan tại Bình Thuận thuộc Dự án ĐTXDCT khai thác, tuyển quặng Titan tại Bình Thuận; giá trị hợp đồng 906 triệu.

- Khảo sát địa chất công trình: Trụ sở các ban Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; Trụ sở PGD Chợ Thi – Agribank Hưng Yên; …

- Lĩnh vực khảo sát địa chất thủy văn:

- Khoan thăm dò khai thác nước khu công nghiệp tại Sóc Trăng; chủ đầu tư: Công ty Bê tông Hà Thanh; giá trị hợp đồng 3,6 tỷ đồng.

- Thi công giếng khai thác H6 công suất 4.000 m3/ ngày tại Nhà máy nước Đông Anh – Hà Nội; giá trị hợp đồng 600 triệu đồng.

- KSĐCTV và lập đề án xin phép thăm dò nước dưới đất tại KCN Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, công suất 2.900 m3/ ngày; giá trị hợp đồng 490 triệu đồng.

- Tư vấn, lập báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất và Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất cho Nhà máy Liên hợp thực phẩm Đông Nam Á thuộc Công ty CP chế biến kinh doanh lương thực – thực phẩm Hà Nội tại Lạc Đạo – Hưng Yên công suất 3.200 m3/ ngày;

- Tư vấn, lập báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất và Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất cho Nhà máy nước Nam Dư công suất 58.000 m3/ ngày; Nhà máy nước Ngọc Hà 27.000 m3/ ngày; Nhà máy nước Mai Dịch 37.000 m3/ ngày; Nhà máy nước Thượng Cát 12.000m3/ ngày.

III- Tình hình triển khai các dự án:

1.Dự án tại số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội:

USCO đã góp 20 tỷ để thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án theo hướng dẫn của TP Hà Nội. Nguồn vốn huy động để góp: Vay công ty CP đầu tư, thiết kế và xây dựng Việt Nam với lãi suất 0% đến hết năm 2021. Dự án đã triển khai các hạng mục: Khoan khảo sát ĐCCT; khoan cọc nhồi thí nghiệm phục vụ thiết kế bản vẽ thi công. Hiện dự án đang chờ sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý để tiếp tục hiện hiện các bước tiếp theo.

2. Dự án Văn phòng, Khu nhà ở Công ty Khảo sát và Xây dựng tại Thôn Tứ Kỳ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội:

Liên danh USCO – Phương Thắng đang làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để có văn bản chấp thuận của UBND TP Hà Nội giao đất, cấp phép xây dựng để triển khai dự án. Hiện dự án chưa triển khai.

3. Dự án tại lô đất số 303 Trịnh Đình Trọng:

Dự án chưa triển khai, hiện UBND TP Hồ Chí Minh đang có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố.

4. Dự án xây dựng trụ sở văn phòng tại số 226 Trịnh Đình Trọng, TP Hồ Chí Minh:

Dự án đã xong phần thiết kế, quy mô xây dựng 02 tầng, diện tích xây dựng: 375 m2, USCO đã ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán và triển khai hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Dự kiến sẽ triển khai xây dựng vào quý 3 năm 2021 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý 2 năm 2022 để trả lại sơ sở nhà đất 65 Bis Mạc Đĩnh Chi theo đúng phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và yêu cầu của Thành phố HCM

Phần thứ hai

#### PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2021

Dự báo thị trường năm 2021 tình hình SXKD sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các ngành kinh tế đặc biệt là ngành xây dựng do tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trên toàn cầu. Căn cứ các hợp đồng đã ký và phân tích thị trường, khả năng của đơn vị, Công ty xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 180.000 triệu đồng.

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp 110.000 triệu đồng

+ Giá trị tư vấn:  70.000 triệu đồng

- Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là: 170.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:  3.300 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/tháng

Biện pháp thực hiện:

- Định hướng nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: USCO đã rất chú trọng cử các cán bộ chuyên trách trong các lĩnh vực tham gia học nâng cao nghiệm vụ, cập nhật những quy định, văn bản pháp luật mới nhất để áp dụng cho công việc. Sẽ tổ chức tự đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trong nội bộ các chi nhánh của USCO phục vụ tốt hơn nữa trong công tác quản lý và triển khai sản xuất. Quán triệt thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Đề xuất phối hợp giữa các đơn vị trong tổ hợp: Thông tin đầy đủ, kịp thời về dự án và chủ đầu tư là rất quan trọng trong việc tiếp cận và tham gia đấu thầu, đàm phán hợp đồng. USCO mong muốn các đơn vị trong tổ hợp thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi phối hợp trong công việc kể cả việc tham dự đấu thầu tại những dự án cụ thể; có thể liên danh các đơn vị có chuyên môn sâu, lợi thế riêng trong các lĩnh vực để tham gia đấu thầu các dự án lớn nhằm tạo lợi thế về sự chuyên nghiệp và giảm được giá thành hợp lý tăng cơ hội trúng thầu.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của Công ty đó là khảo sát, đo đạc và thí nghiệm kiểm định, tư vấn quản lý dự án.

- Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ đầu tư đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực: xử lý nền móng, xây lắp…

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc; nâng cao cơ sở vật chất cũng như năng lực kinh nghiệp tham đấu thầu qua mạng.

- Để tiếp cận được với nguồn công việc mới, cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị, mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh để tìm kiếm công việc.

- Chỉ đạo thi công khoa học để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.

- Xem xét các Chi nhánh hoạt động yếu kém, không hiệu quả đưa vào đối tượng giám sát tài chính đặc biệt để giảm thiểu rủi ro và có phương án tái cơ cấu hợp lý.

- Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty.

+) Về đầu tư:

- Trang thiết bị máy thí nghiệm, máy khoan, xử lý nền móng: 700 triệu đồng.

- Xây dựng trụ sở làm việc tại 226 Trịnh Đình Trọng: 6.8 tỷ đồng (khái toán).

- Các dự án xây dựng đang triển khai căn cứ tình hình cụ thể để thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Thoáng