| CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢOSÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO Số: ......./2022/BC-BKS (V/v Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------o0o----------- Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2022 |
| --- | --- |

Dự thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2021

# Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

# CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng- USCO.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2021, công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2021 như sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc.

2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

3. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

5. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo khác của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị thành viên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

6. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2021 như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Thực hiện 2021 so với |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KH 2021 | TH 2020 |
| 1 | Vốn | Trđ | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 100 | 100 |
| 2 | Tổng giá trị sản lượng | Trđ | 242.404 | 180.000 | 151.501 | 84% | 63% |
| 3 | Doanh thu | Trđ | 228.386 | 170.000 | 140.899 | 83% | 62% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 3.097 | 3.300 | 2.745 | 89% | 83% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH | % | 5,63 | 6,00 | 4,99 | 83% | 87% |
| 6 | Tổng các khoản nộp NSNN | Trđ | 4.204 |  | 4.977 |  | 118% |
| 7 | Cổ tức | Đồng | 368 |  | 342 |  | 93% |

Năm 2021, là một năm cực kỳ khó khăn, với sự lỗ lực của Ban điều hành, của cán bộ Công nhân viên Công ty cũng đã đạt được một số chỉ tiêu đáng trân trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra, vì:

- Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, đã làm cho 09 đơn vị trực thuộc Công ty không hoàn thành kế hoạch giao (thậm trí còn có 04 đơn vị bị lỗ: 1,6 tỷ đồng, nguyên nhân chính là các đơn vị phía Miền Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không triển khai được). Tổng lợi nhuận của 11 đơn vị trực thuộc lỗ hơn 1 tỷ đồng. Trong năm có 03 đơn vị đạt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, riêng khối cơ quan công ty lợi nhuận đạt: 3,75 tỷ đồng.

- Do năm 2021, sản lượng và doanh thu của Công ty chủ yếu ghi nhận từ lĩnh vực Xây lắp. Lĩnh vực này có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu không cao, đơn giá hợp đồng thấp, chi phí chịu nhiều rủi ro, do giá cả của Nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công … đều tăng

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021

*Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

| Các chỉ tiêu phân tích tài chính Chỉ tiêu | ĐV tính | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cơ cấu tài sản |  |  |  |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 16,44 | 16,65 |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 83,56 | 83,35 |
| 2. Cơ cấu vốn |  |  |  |
| - Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 316,38 | 296,40 |
| - Vốn góp chủ sở hữu/ Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 92,57 | 92,74 |
| 3. Khả năng thanh toán |  |  |  |
| - Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - Hàng Tồn/Nợ NH) | Lần | 0,87 | 0,86 |
| - Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH) | Lần | 1,23 | 1,26 |
| 4. Tỷ suất sinh lời |  |  |  |
| - Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần | % | 1,36 | 1,95 |
| - Lợi nhuận TT/Vốn góp chủ sở hữu | % | 5,63 | 4,99 |

Đánh giá chung: Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2020. Công ty có khả năng thanh toán nợ đến hạn. Công ty hoạt động SXKD có lãi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp hơn so năm 2020.

Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Phải trả ngắn hạn là 1,26 lần, cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,96 lần. Tỷ lệ này còn cao, chứng tỏ hoạt động của Công ty vẫn dựa vào vốn chiếm dụng của các đối tác và vốn vay.

Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 là 13.008 triệu đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 4.249 triệu đồng, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 62.406 triệu đồng, tiền thuế GTGT còn được khấu trừ: 25.833 triệu đồng và doanh thu năm 2021 là 140.899 triệu đồng thì khoản vay ngắn hạn là hợp lý, an toàn.

4. Kết quả giám sát đối với việc thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân - Hà Nội:

Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 5 Lạc Long Quân (Công ty dự án) đã triển khai hạng mục khoan khảo sát ĐCCT, Khoan cọc nhồi thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh cọc để phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Công ty dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà nội.

- Dự án tại Tứ Kỳ - Thanh Trì - Hà Nội:

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án.

- Dự án xây dựng VP Công ty USCO tại số 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh hiện đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng.

- Dự án tại lô đất 303 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh:

Hiện nay, UBND TP Hồ Chí Minh đang có chủ trương thu hồi đất để thực hiện quy hoạch của Thành phố

Nhận xét chung:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

2. Công ty đã thực hiện các báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng quy mô lớn theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, báo cáo quản trị, v.v... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2021:

1. Quá trình giám sát các hoạt động của HĐQT công ty năm 2021, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

3. Năm 2021, HĐQT triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đề ra.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2021:

1. Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban Tổng giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các các đơn vị thành viên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Kết luận:

1. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh và có chiều hướng phát triển tốt. Tuy nhiên, Công ty cần tập trung thu hồi công nợ, mở rộng thị trường trên cơ sở nâng cao năng lực sản xuất cải cách cơ cấu quản lý... nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đảm bảo đời sống CBCNV và quyền lợi các cổ động.

2. Năm 2022, Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp hoặc phương án giám sát cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là những đơn vị yếu kém.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Lương Ngọc Sang